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1. Обсяг робіт за видами
	Вид робіт
	План, год
	Факт, год
	Виконано
	Без звіту
	Прострочено

	Адміністрування, оптимізація та верифікація баз даних
	8
	0
	0 з 5
	0
	0

	Експлуатація та аналіз продуктивності потокової інфраструктури (Kafka, Flink, Airflow)
	15
	0
	0 з 17
	0
	0

	Моніторинг, аналіз системних алертів та доступності застосунків ПЗ СДС
	22
	0
	0 з 11
	0
	0

	Разом
	45
	0
	0 з 33
	0
	0



2. Перелік робіт
	№
	ID
	Робота
	Період
	Виконавець
	Статус
	Факт, год
	Тікет

	1
	DB-01
	Планове ТО кластера БД та перевірка цілісності резервних копій
	30.11–04.12
	Богдан Семчук
	заплановано
	0
	—

	2
	STR-01
	Технічне обслуговування та аналіз продуктивності Kafka
	30.11–04.12
	Ростислав Гаврилюк
	заплановано
	0
	—

	3
	STR-02
	Планове технічне обслуговування Flink
	30.11–04.12
	Ростислав Гаврилюк
	заплановано
	0
	—

	4
	STR-03
	Планове технічне обслуговування Airflow
	30.11–04.12
	Ростислав Гаврилюк
	заплановано
	0
	—

	5
	STR-05
	Аналіз збоїв і виконання DAG
	30.11–04.12
	Ростислав Гаврилюк
	заплановано
	0
	—

	6
	MON-01
	Щоденний контроль доступності та продуктивності застосунків ПЗ СДС
	30.11–04.12
	Павло Гріневич
	заплановано
	0
	—

	7
	MON-02
	Аналіз системних алертів, журналів і відхилень у потоках даних
	30.11–04.12
	Павло Гріневич
	заплановано
	0
	—

	8
	MON-03
	Підтримка стеку моніторингу
	30.11–04.12
	Богдан Семчук
	заплановано
	0
	—

	9
	DB-01
	Планове ТО кластера БД та перевірка цілісності резервних копій
	07.12–11.12
	Богдан Семчук
	заплановано
	0
	—

	10
	STR-01
	Технічне обслуговування та аналіз продуктивності Kafka
	07.12–11.12
	Ростислав Гаврилюк
	заплановано
	0
	—

	11
	STR-02
	Планове технічне обслуговування Flink
	07.12–11.12
	Ростислав Гаврилюк
	заплановано
	0
	—

	12
	STR-03
	Планове технічне обслуговування Airflow
	07.12–11.12
	Ростислав Гаврилюк
	заплановано
	0
	—

	13
	STR-05
	Аналіз збоїв і виконання DAG
	07.12–11.12
	Ростислав Гаврилюк
	заплановано
	0
	—

	14
	MON-01
	Щоденний контроль доступності та продуктивності застосунків ПЗ СДС
	07.12–11.12
	Павло Гріневич
	заплановано
	0
	—

	15
	MON-02
	Аналіз системних алертів, журналів і відхилень у потоках даних
	07.12–11.12
	Павло Гріневич
	заплановано
	0
	—

	16
	DB-01
	Планове ТО кластера БД та перевірка цілісності резервних копій
	14.12–18.12
	Богдан Семчук
	заплановано
	0
	—

	17
	DB-02
	Тестове відновлення з резервної копії на ізольованому стенді
	01.12–18.12
	Богдан Семчук
	заплановано
	0
	—

	18
	STR-01
	Технічне обслуговування та аналіз продуктивності Kafka
	14.12–18.12
	Ростислав Гаврилюк
	заплановано
	0
	—

	19
	STR-02
	Планове технічне обслуговування Flink
	14.12–18.12
	Ростислав Гаврилюк
	заплановано
	0
	—

	20
	STR-03
	Планове технічне обслуговування Airflow
	14.12–18.12
	Ростислав Гаврилюк
	заплановано
	0
	—

	21
	STR-05
	Аналіз збоїв і виконання DAG
	14.12–18.12
	Ростислав Гаврилюк
	заплановано
	0
	—

	22
	MON-01
	Щоденний контроль доступності та продуктивності застосунків ПЗ СДС
	14.12–18.12
	Павло Гріневич
	заплановано
	0
	—

	23
	MON-02
	Аналіз системних алертів, журналів і відхилень у потоках даних
	14.12–18.12
	Павло Гріневич
	заплановано
	0
	—

	24
	MON-03
	Підтримка стеку моніторингу
	14.12–18.12
	Богдан Семчук
	заплановано
	0
	—

	25
	DB-01
	Планове ТО кластера БД та перевірка цілісності резервних копій
	21.12–25.12
	Богдан Семчук
	заплановано
	0
	—

	26
	STR-01
	Технічне обслуговування та аналіз продуктивності Kafka
	21.12–25.12
	Ростислав Гаврилюк
	заплановано
	0
	—

	27
	STR-02
	Планове технічне обслуговування Flink
	21.12–25.12
	Ростислав Гаврилюк
	заплановано
	0
	—

	28
	STR-03
	Планове технічне обслуговування Airflow
	21.12–25.12
	Ростислав Гаврилюк
	заплановано
	0
	—

	29
	STR-04
	Погоджене очищення журналів та історії запусків Airflow
	01.12–25.12
	Ростислав Гаврилюк
	заплановано
	0
	—

	30
	STR-05
	Аналіз збоїв і виконання DAG
	21.12–25.12
	Ростислав Гаврилюк
	заплановано
	0
	—

	31
	MON-01
	Щоденний контроль доступності та продуктивності застосунків ПЗ СДС
	21.12–25.12
	Павло Гріневич
	заплановано
	0
	—

	32
	MON-02
	Аналіз системних алертів, журналів і відхилень у потоках даних
	21.12–25.12
	Павло Гріневич
	заплановано
	0
	—

	33
	MON-04
	Актуалізація дашбордів та алертингу
	01.12–31.12
	Богдан Семчук
	заплановано
	0
	—






