Звіт про виконання регламентних робіт

Технічна підтримка ПЗ СДС · квітень 2039

Замовник: МХП · Бюджет: 45 год/міс · Сформовано: 06.11.2026 04:27

1. Обсяг робіт за видами

| Вид робіт | План, год | Факт, год | Виконано | Без звіту | Прострочено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адміністрування, оптимізація та верифікація баз даних | 8 | 0 | 0 з 6 | 0 | 0 |
| Експлуатація та аналіз продуктивності потокової інфраструктури (Kafka, Flink, Airflow) | 15 | 0 | 0 з 21 | 0 | 0 |
| Моніторинг, аналіз системних алертів та доступності застосунків ПЗ СДС | 22 | 0 | 0 з 13 | 0 | 0 |
| Разом | 45 | 0 | 0 з 40 | 0 | 0 |

2. Перелік робіт

| № | ID | Робота | Період | Виконавець | Статус | Факт, год | Тікет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB-01 | Планове ТО кластера БД та перевірка цілісності резервних копій | 28.03–01.04 | Богдан Семчук | заплановано | 0 | — |
| 2 | STR-01 | Технічне обслуговування та аналіз продуктивності Kafka | 28.03–01.04 | Ростислав Гаврилюк | заплановано | 0 | — |
| 3 | STR-02 | Планове технічне обслуговування Flink | 28.03–01.04 | Ростислав Гаврилюк | заплановано | 0 | — |
| 4 | STR-03 | Планове технічне обслуговування Airflow | 28.03–01.04 | Ростислав Гаврилюк | заплановано | 0 | — |
| 5 | STR-05 | Аналіз збоїв і виконання DAG | 28.03–01.04 | Ростислав Гаврилюк | заплановано | 0 | — |
| 6 | MON-01 | Щоденний контроль доступності та продуктивності застосунків ПЗ СДС | 28.03–01.04 | Павло Гріневич | заплановано | 0 | — |
| 7 | MON-02 | Аналіз системних алертів, журналів і відхилень у потоках даних | 28.03–01.04 | Павло Гріневич | заплановано | 0 | — |
| 8 | MON-03 | Підтримка стеку моніторингу | 28.03–01.04 | Богдан Семчук | заплановано | 0 | — |
| 9 | DB-01 | Планове ТО кластера БД та перевірка цілісності резервних копій | 04.04–08.04 | Богдан Семчук | заплановано | 0 | — |
| 10 | STR-01 | Технічне обслуговування та аналіз продуктивності Kafka | 04.04–08.04 | Ростислав Гаврилюк | заплановано | 0 | — |
| 11 | STR-02 | Планове технічне обслуговування Flink | 04.04–08.04 | Ростислав Гаврилюк | заплановано | 0 | — |
| 12 | STR-03 | Планове технічне обслуговування Airflow | 04.04–08.04 | Ростислав Гаврилюк | заплановано | 0 | — |
| 13 | STR-05 | Аналіз збоїв і виконання DAG | 04.04–08.04 | Ростислав Гаврилюк | заплановано | 0 | — |
| 14 | MON-01 | Щоденний контроль доступності та продуктивності застосунків ПЗ СДС | 04.04–08.04 | Павло Гріневич | заплановано | 0 | — |
| 15 | MON-02 | Аналіз системних алертів, журналів і відхилень у потоках даних | 04.04–08.04 | Павло Гріневич | заплановано | 0 | — |
| 16 | DB-01 | Планове ТО кластера БД та перевірка цілісності резервних копій | 11.04–15.04 | Богдан Семчук | заплановано | 0 | — |
| 17 | STR-01 | Технічне обслуговування та аналіз продуктивності Kafka | 11.04–15.04 | Ростислав Гаврилюк | заплановано | 0 | — |
| 18 | STR-02 | Планове технічне обслуговування Flink | 11.04–15.04 | Ростислав Гаврилюк | заплановано | 0 | — |
| 19 | STR-03 | Планове технічне обслуговування Airflow | 11.04–15.04 | Ростислав Гаврилюк | заплановано | 0 | — |
| 20 | STR-05 | Аналіз збоїв і виконання DAG | 11.04–15.04 | Ростислав Гаврилюк | заплановано | 0 | — |
| 21 | MON-01 | Щоденний контроль доступності та продуктивності застосунків ПЗ СДС | 11.04–15.04 | Павло Гріневич | заплановано | 0 | — |
| 22 | MON-02 | Аналіз системних алертів, журналів і відхилень у потоках даних | 11.04–15.04 | Павло Гріневич | заплановано | 0 | — |
| 23 | MON-03 | Підтримка стеку моніторингу | 11.04–15.04 | Богдан Семчук | заплановано | 0 | — |
| 24 | DB-02 | Тестове відновлення з резервної копії на ізольованому стенді | 01.04–20.04 | Богдан Семчук | заплановано | 0 | — |
| 25 | DB-01 | Планове ТО кластера БД та перевірка цілісності резервних копій | 18.04–22.04 | Богдан Семчук | заплановано | 0 | — |
| 26 | STR-01 | Технічне обслуговування та аналіз продуктивності Kafka | 18.04–22.04 | Ростислав Гаврилюк | заплановано | 0 | — |
| 27 | STR-02 | Планове технічне обслуговування Flink | 18.04–22.04 | Ростислав Гаврилюк | заплановано | 0 | — |
| 28 | STR-03 | Планове технічне обслуговування Airflow | 18.04–22.04 | Ростислав Гаврилюк | заплановано | 0 | — |
| 29 | STR-05 | Аналіз збоїв і виконання DAG | 18.04–22.04 | Ростислав Гаврилюк | заплановано | 0 | — |
| 30 | MON-01 | Щоденний контроль доступності та продуктивності застосунків ПЗ СДС | 18.04–22.04 | Павло Гріневич | заплановано | 0 | — |
| 31 | MON-02 | Аналіз системних алертів, журналів і відхилень у потоках даних | 18.04–22.04 | Павло Гріневич | заплановано | 0 | — |
| 32 | STR-04 | Погоджене очищення журналів та історії запусків Airflow | 01.04–25.04 | Ростислав Гаврилюк | заплановано | 0 | — |
| 33 | DB-01 | Планове ТО кластера БД та перевірка цілісності резервних копій | 25.04–29.04 | Богдан Семчук | заплановано | 0 | — |
| 34 | STR-01 | Технічне обслуговування та аналіз продуктивності Kafka | 25.04–29.04 | Ростислав Гаврилюк | заплановано | 0 | — |
| 35 | STR-02 | Планове технічне обслуговування Flink | 25.04–29.04 | Ростислав Гаврилюк | заплановано | 0 | — |
| 36 | STR-03 | Планове технічне обслуговування Airflow | 25.04–29.04 | Ростислав Гаврилюк | заплановано | 0 | — |
| 37 | STR-05 | Аналіз збоїв і виконання DAG | 25.04–29.04 | Ростислав Гаврилюк | заплановано | 0 | — |
| 38 | MON-01 | Щоденний контроль доступності та продуктивності застосунків ПЗ СДС | 25.04–29.04 | Павло Гріневич | заплановано | 0 | — |
| 39 | MON-02 | Аналіз системних алертів, журналів і відхилень у потоках даних | 25.04–29.04 | Павло Гріневич | заплановано | 0 | — |
| 40 | MON-04 | Актуалізація дашбордів та алертингу | 01.04–29.04 | Богдан Семчук | заплановано | 0 | — |